Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «А» |  |  |
| 2 | Название объекта |  | Благоустройство парка Дома культуры «Авангард» с.п.Алябьевский |  |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | Описание: - Устройство освещения 11 светильников, - Ремонт фонтана 1шт., - Перенос памятника и сцены, - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит. Этапность – 1 этап. Функциональное назначение – благоустройство территории для отдыха населения и проведения общественных культурно-массовых мероприятий |  |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  | 3 067 кв.м |  |  |
| 5 | Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Топаков Алексей Викторович |  |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | Муниципальный контракт № 42/22 на выполнение работ по благоустройству парка Дома культуры «Авангард» с.п.Алябьевский, находящейся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «А» от 27.09.2022 г. |  |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний) |  | 25.08.2023 |  |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  |  |  |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | Администрация сельского поселения Алябьевский Заведующий поселковым хозяйством: Колотов Александр Владимирович тел.8(34675)43655 |  |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего – 1 733 472,62 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет – 608448,90 |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет – 951676,46 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет – 173 347,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники -0 |  |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |  | 100% |  |  |
| 12 | Риски |  | Нет |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| - Устройство освещения 11 светильников - Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов; - Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 - Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т - Установка светильников: с лампами люминесцентными |  | 11 шт 25,2 куб.м 120 м 0,308 т 11 шт |  | 11 шт 25,2 куб.м 120 м 0,308 т 11 шт. | 100 100 100 100 100 |
| - Ремонт фонтана 1шт. |  | 1 шт |  | 1 шт | 100 |
| - Перенос памятника и сцены - Перенос памятника на новый постамент (вес до 2 т) - Перенос существующей сцены на новое место |  | 1 шт. 0,67 т |  | 1 шт. 0,67 т | 100 100 |
| - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит - Демонтаж существующих ж/б дорожных плит 6000х2000х140 мм - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ранее демонтируемых |  | 32 шт. 38,15 куб.м 32 шт. |  | 32 шт. 38,15 куб.м 32 шт. | 100 100 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)

8. Ссылка на контракты

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0187300003822000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on